# Agent Evaluation Workbench
六階段執行藍圖

適用於 Codex / Harness Engineering 的分階段交付文件

| 文件用途 | 作為專案執行計畫、任務拆解與驗收標準，方便直接交給 Codex 或其他 coding agent 逐階段落地。 |
| --- | --- |
| 文件範圍 | 僅涵蓋 MVP 至可展示版本，不包含多租戶、使用者自帶 API、完整商業化 billing 與 production 級權限管理。 |
| 推薦執行方式 | 每完成一個 phase 就提交、驗證、回歸測試，再進入下一階段；避免一次要求 agent 完成整包功能。 |

核心原則 這個專案適合 harness engineering，但不適合只靠一段大 prompt 一次做完。正確方式是：以規格驅動、以 phase 驅動、以驗收標準驅動。

# 1. 專案總覽

目標：在單人 MVP 範圍內完成一個可用的 Agent Evaluation Workbench，支援 dataset 匯入、evaluation run、trace 檢視與版本比較。

模型假設：MVP 由專案持有者決定模型，優先使用 Codex；不要求外部 user 提供自己的 API key。

執行假設：以 Codex 作為主要 coding agent，透過 AGENTS.md、任務拆解、測試指令與 acceptance criteria 形成 harness。

# 2. 六個 Phase 一覽

| Phase | 名稱 | 主要目標 | 關鍵產出 | 完成判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 專案骨架與規格落地 | 建立 repo 結構與 shared contract | 前後端骨架、shared schema、AGENTS.md、README | 專案可啟動且文件齊全 |
| P2 | Dataset 管理流程 | 完成 dataset schema、匯入、驗證、列表 | upload API、資料表、preview UI | 能成功上傳並讀取測試集 |
| P3 | Evaluation Run 引擎 | 建立 run 建立、任務執行、狀態更新 | run API、executor、結果落庫 | 可批量執行測試題 |
| P4 | Trace 與單題檢視 | 完整記錄每題執行軌跡 | trace schema、case detail UI | 可定位單題失敗原因 |
| P5 | Summary Dashboard | 呈現成功率、延遲、成本與分類表現 | summary API、dashboard UI | 可從總覽判斷表現優劣 |
| P6 | 版本比較與 polish | 比較兩次 run，補齊 demo 細節 | compare view、回歸測試、部署包裝 | 能展示前後版本差異 |

# Phase 1 - 專案骨架與規格落地

目標：建立可持續開發的基礎結構，避免 agent 在沒有護欄的情況下亂長。

Phase 內容

建立前端、後端、shared types、docs 的目錄結構。

建立 dataset、eval run、run result、trace 的 shared schema。

撰寫 README、AGENTS.md、開發命令與驗收方式。

建立基本首頁或 skeleton 頁面，確認前後端可啟動。

關鍵產出

Monorepo 或明確分離的 frontend/backend 專案結構。

shared/types 或 schema 檔案。

本地啟動說明與開發腳本。

最低限度的 CI / lint / typecheck 指令。

驗收標準

clone 後可在本地成功啟動。

關鍵資料結構已有明確定義。

後續 phase 不需再大改資料契約。

Harness 指令原則 這一階段要限制 agent 只做結構與 contract，不准先偷做完整功能。重點是 repo 可持續演進。

# Phase 2 - Dataset 管理流程

目標：完成測試題庫的最小閉環，讓平台可以接收、驗證並展示 dataset。

Phase 內容

定義 dataset JSON / CSV 欄位，例如 input、expected_output、category、metadata。

建立 dataset upload API 與 server-side validation。

建立 dataset list、detail、preview UI。

儲存 dataset 及其 cases 至資料庫。

關鍵產出

dataset 資料表與 case 資料表。

upload / list / detail API。

dataset preview 頁面。

欄位驗證與錯誤提示。

驗收標準

能上傳一份有效 dataset。

無效格式會被清楚拒絕。

使用者可在 UI 看見每筆測試題。

Harness 指令原則 讓 agent 先專注資料模型與驗證流程，不要過早碰 evaluation runner。Dataset 是後面所有 phase 的地基。

# Phase 3 - Evaluation Run 引擎

目標：建立真正可運行的 evaluation 流程，能逐題執行並記錄結果。

Phase 內容

建立 create run API。

建立 task executor：逐題讀 dataset case，呼叫 agent runtime。

記錄 run 狀態：queued、running、completed、failed。

將每題輸出、耗時、基礎分數寫入資料庫。

關鍵產出

eval_runs、run_results 資料表。

run 建立與查詢 API。

最小可用的 executor / runner。

run progress UI 或狀態顯示。

驗收標準

可對一份 dataset 成功跑完整批測試。

每題結果都能持久化保存。

單題失敗不會讓整個 run 無法回收狀態。

Harness 指令原則 這一階段不要急著做漂亮 dashboard。先保證 evaluation 真的跑得起來，而不是 fake data。

# Phase 4 - Trace 與單題檢視

目標：讓系統不只知道結果好壞，還能知道為什麼好或為什麼壞。

Phase 內容

定義 trace schema：steps、tool calls、model output、timing、errors。

在 executor 中插入 trace logging。

建立 case detail / trace viewer UI。

在單題頁面呈現 input、expected、actual、trace。

關鍵產出

trace 資料表或 JSON payload 結構。

trace detail API。

單題檢視頁。

錯誤原因顯示區。

驗收標準

至少能看見單題完整執行脈絡。

能區分回答錯誤、工具錯誤、格式錯誤與執行失敗。

開發者可依 trace 定位問題。

Harness 指令原則 這一階段是整個專案的靈魂。要求 agent 嚴格對齊 trace contract，避免 UI 有內容但底層資料不完整。

# Phase 5 - Summary Dashboard

目標：把一堆 run result 轉成可判斷品質的管理視角。

Phase 內容

計算 overall success rate、平均 latency、平均 cost、category breakdown。

建立 summary aggregation API。

建立 dashboard 頁面，顯示關鍵 KPI。

支援從總覽點進失敗案例。

關鍵產出

summary metrics 聚合邏輯。

dashboard UI。

按分類的統計卡片或表格。

最近 runs 清單。

驗收標準

使用者能在總覽頁快速看懂這版 agent 的表現。

metrics 與底層結果一致。

能從 dashboard 進入 trace 細節頁。

Harness 指令原則 在這個 phase 才開始重視展示感，但所有數字都必須由真實 run 計算，不得手填。

# Phase 6 - 版本比較與產品 polish

目標：讓專案從「可用工具」升級成「可 demo、可說服面試官」的作品。

Phase 內容

建立 compare runs 邏輯，支援兩次 run 的 summary 對比。

顯示 improvement / regression cases。

修正 UX 細節、空狀態、錯誤提示與 loading。

完成 demo data、封面說明、部署說明與展示路徑。

關鍵產出

compare API 與 compare UI。

regression 清單。

E2E smoke test。

可展示的 demo 腳本與截圖。

驗收標準

能清楚回答 v2 是否比 v1 更好。

UI 在主要路徑上不再粗糙或破碎。

整體專案足以作為 portfolio 展示。

Harness 指令原則 這一階段不是亂加功能，而是做收斂。所有 polish 都要服務於 demo 與可理解性。

# 9. 建議的 Codex / Harness 工作方式

每個 phase 都應建立獨立任務文件，內含 Scope、Non-goals、Files to touch、Acceptance criteria。

每個 phase 完成後都要先跑 lint、typecheck、unit test 或 smoke test，再讓 agent 繼續下一階段。

避免在同一個長對話中連續要求 agent 做 4-5 個 phase；應以 commit / checkpoint 方式切分。

任何 dashboard 或 compare 功能都不得依賴 fake data，必須建立在真實 run result 之上。

優先保證資料流正確，再追求 UI 漂亮。

# 10. 風險與控制方式

| 風險 | 表現方式 | 控制方法 |
| --- | --- | --- |
| Scope 爆掉 | 一開始就想做多租戶、BYO API、多模型 | MVP 僅做單模型、單人路徑、單一核心流程 |
| 假完成 | 前端看起來很完整，但底層只是 mock data | 每一個頁面都要追溯到真實資料來源與真實 API |
| Agent drift | API 命名、資料欄位、頁面邏輯前後不一致 | 每個 phase 固定 contract，禁止 agent 自作主張改 schema |
| Debug 困難 | run 失敗後不知道壞在哪 | 強制在 P4 完成 trace 與錯誤分類 |

# 11. 最後結論

這個專案可以用 harness engineering 來完成，但前提是以 phase 驅動，而不是只靠一個總 prompt。若依照本文件拆成六個階段執行，並在每個階段都設定清楚的驗收條件，這個專案的難度屬於可控，且非常適合做成 AI engineer portfolio。